Zápis č. 19

ze zasedání zastupitelstva obce Čížov

Datum konání:  29. 9. 2005

Přítomni: dle prezenční listiny

Zapisovatelka: Růžena Zodlová

Ověřovatelé zápisu: 	Štěpán Jaromír

Prokš Jan

Program:

- Projednání zastavovacího návrhu na výstavbu 71 rodinných domků

- Posouzení protiprávního převodu (nepřevodu) majetku Pozemkového fondu ČR na obec Čížov

1) Projednání zastavovacího návrhu na výstavbu 71 rodinných domků

Po projednání návrhu zástavby bylo dohodnuto a všemi zastupiteli jednohlasně schváleno:

- Návrh zástavby v předložené formě je zastupiteli kladně projednán s tím, že byly dohodnuty tyto termíny pro další přípravu :

  - podání žádosti o vydání územního rozhodnutí pro navrženou zástavbu nejdéle do 15. 11. 2005

  - vydání územního rozhodnutí do 31. 12. 2005

2. 	Za předpokladu vydání územního rozhodnutí do 31. 12. 2005 je předpoklad zpracování projektu pro stavební povolení  I. etapy na inženýrské sítě v termínu do 31. 1. 2006

- Podání žádosti o stavební povolení do 15. 2. 2006

4. 	Vydání stavebního povolení do 31. 3. 2006

- Předpoklad zahájení stavby pro I. etapu inženýrských sítí: 1. 5. 2006

Uvedené termíny jsou orientační, je třeba je respektovat a zdůvodnit případnou nemožnost jejich plnění.

Dále bylo schváleno, že po vydání územního rozhodnutí na I. etapu inženýrských sítí na novou zástavbu rodinných domků bude zadáno vypracování koncepčního návrhu nové kanalizační soustavy obce svedené do centrální čistírny odpadních vod dle ÚPD.

Součástí dokumentace pro územní rozhodnutí bude i ekonomický propočet nákladů potřebných k vybudování inženýrských sítí.

2) Posouzení protiprávního převodu (nepřevodu) majetku Pozemkového fondu ČR na obec Čížov

Zastupitelé obce prodiskutovali oprávněnost převodu nebo nepřevodu části území určeného ÚPD k zástavbě rodinných domků ve smyslu podezření protiprávního postupu Pozemkového fondu ČR, pracoviště Jihlava. Jedná se o části těchto pozemků: parcela PK 1051 a PK 1074. K provedení právního úkonu bude pověřen JUDr. Zdeněk Bruna.

Diskuse:

Zastupitelé obce neměli žádné další připomínky k žádným z uvedených témat.

Každý z výše uvedených bodů byl jednotlivě diskutován při projednávání.

Zapsala: Zodlová Růžena

Podpisy ověřovatelů: 			Štěpán Jaromír

Prokš Jan

Za Obecní úřad Čížov:

Stanislav Vrtal						Stránský Lubor

starosta obce						místostarosta obce