Zápis č. 14 ze  zasedání zastupitelstva obce Čížov

Datum konání: 28. července 2008

Přítomni : dle prezenční listiny

Zapisovatel: Chalupová Blanka

Ověřovatelé zápisu: 	Vrtal Stanislav

Prokš Jan

Program:

- Příspěvek pro pojízdnou prodejnu JEDNOTA

- Žádost manželů Markových o povolení vybudování vrtu na pozemku č.p. 1720/13

- Nákup a umístění laviček

- Dětské hřiště

- Dotace rozvoj venkova – oprava komunikace náves

- Výstavby 27RD, zpráva o průběhu stavby, dotace

- Veřejná vyhláška č. 1/2008 –  poplatky z ubytovacích kapacity

- Diskuse

1. Příspěvek pro pojízdnou prodejnu JEDNOTA

Jednota Třešť požádala o příspěvek na pojízdnou prodejnu pro rok 2008 ve výši 15.000,- Kč

Usnesení

Zastupitelstvo obce Čížov

ze dne 28. července 2008  č. 13/080

V souladu s ustanovením § 84 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce:

schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč s ohledem na skutečnost, že této služby využívá jen malá část obyvatel obce. Jednota Třešť bude o schválené výši příspěvku informována písemně.

Výsledek hlasování:

7 pro

2.Žádost manželů Markových o povolení vybudování vrtu na pozemku č.p. 1720/13

Usnesení

Zastupitelstvo obce Čížov

ze dne 28. července 2008  č. 13/081

V souladu s ustanovením § 84 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce:

souhlasí s vybudováním vrtané studny na p.p.č.1720/13 za předpokladu, že po dokončení výstavby bude okolní terén uveden do původního stavu. Při překopu komunikace bude potrubí uloženo do chráničky a zásyp rýhy se provede materiálem, který lze dostatečně hutnit tak, aby v místě překopu nevznikla prohlubeň. Rovněž těleso komunikace bude uvedeno do původního stavu a bude použit kvalitní materiál. Před podáním žádosti o stavební povolení bude předložen projekt výstavby ke schválení na Obecní úřad v Čížově.

Toto vydání souhlasu zastupitelstva obce je podmíněno zřízením věcného břemene na část p.p., kde bude studna zřízena a to za jednorázovou  úplatu ve výši 8.000,- Kč.

Výsledek hlasování:

7 pro

3.Nákup a umístění laviček

Usnesení

Zastupitelstvo obce Čížov

ze dne 28. července 2008  č. 13/082

V souladu s ustanovením § 84 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce:

schvaluje nákup a osazení nových laviček u autobusové zastávky, dále schvaluje zřízení nové výletové plochy u autobusové zastávky.

Výsledek hlasování:

7 pro

4.Dětské hřiště

Usnesení

Zastupitelstvo obce Čížov

ze dne 28. července 2008  č. 13/083

V souladu s ustanovením § 84 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce

schvaluje vybudování dětského hřiště na p.č. 1796/4, dle požadavku občanů s tím, že prolézačky a kladina musí být od výrobce homologována, oplocení bude vybudováno svépomocí občanů obce a bude z dřevěných latí. Dále budou osazeny dvě lavičky, které se přemístí od autobusové zastávky a opraví se.  Za práce provedené svépomocí zodpovídá p. Jan Bastr.

Výsledek hlasování:

7 pro

5.Dotace rozvoj venkova – oprava komunikace náves

Usnesení

Zastupitelstvo obce Čížov

ze dne 28. července 2008  č. 13/084

V souladu s ustanovením § 84 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce

přijímá dotaci pro rozvoj venkova a schvaluje využití dotace na opravu komunikace na návsi -uložení obrubníků a to se zachováním stávajících vjezdů a vybudování zpevněné odstavné plochy. Dále zastupitelstvo pověřuje paní Chalupovou aby zjistila majitele jednotlivých pozemků v části předpokládané rekonstrukce.

Dále pověřuje Ing. Martina Stengla zajištěním konkrétní nabídky od společnosti COLAS (která předložila nejlepší srovnatelnou nabídku) , a přípravou smlouvy o dílo a realizací.

Výsledek hlasování:

7 pro

6.Výstavby 27RD, zpráva o průběhu stavby, dotace

Usnesení

Zastupitelstvo obce Čížov

ze dne 28. července 2008  č. 13/085

V souladu s ustanovením § 84 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce

- bere na vědomí zprávu pana Jana Prokše o současném stavu stavby – je vybudována kanalizace, vodovod, plynovod. Provádí se přípojky a podkladové vrstvy  komunikací.

- pověřuje p.Jana Prokše dohodnutím termínu jednání se společností E.ON ohledně termínu položení NN kabelů, s ohledem na požadavek společnosti E.ON vybudování rozvodů NN kabelů až po zabudování obrubníků komunikace, a to v předpokládaném termínu květen 2009, oproti původnímu podzim 2008. Cílem jednání je připravit dodatek ke smlouvě se společností E.ON, dohodnout podmínky pro napojení domu p. Kašíka a stavebníků, kteří zahájí stavbu RD, včetně nového harmonogramu prací. Schůzka se uskuteční nejpozději do konce měsíce srpna.  Jednání se zúčastní p.Moravec, p.Prokš, p.Kašík.

- bere na vědomí zprávu o schválení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu IS pro 27 RD. Toto dotaci přijímá. Dále pověřuje p.Jana Prokše a pí.Blanku Chalupovou zajištěním požadovaných dokladů tak, aby mohly být včas odeslány na Ministerstvo pro místní rozvoj, tyto doklady podmiňují zaslání přiznané dotace obci.

- schvaluje návrh firmy Optonet, přednesený p. Luborem Stránským, o umístění optických kabelů v lokalitě výstavby 27RD. Toto je podmíněno předložením projektové dokumentace o umístění těchto rozvodů a provedení veškerých prací včetně zemních na náklady společnosti Optonet.

Výsledek hlasování:

7 pro

7.Veřejná vyhláška č. 1/2008 – o místních poplatcích

Usnesení

Zastupitelstvo obce Čížov

ze dne 28. července 2008  č. 13/086

V souladu s ustanovením § 84 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce:

- bere na vědomí námitku pana Vrtala Stanislava o posouzení právoplatnosti vyhlášky č.1/2008 o místních poplatcích a to v bodě poplatků z ubytovacích kapacit. Pan Vrtal Stanislav uvádí, že stanovení těchto poplatků je v rozporu se zákonem č.565/90

- nařizuje provedení právního rozboru tohoto bodu vyhlášky. Do ukončení a oznámení výsledku prověrky pozastavuje platnost obecně závazné vyhlášky č.1/2008 v bodě poplatky z ubytovacích kapacit.

Výsledek hlasování:

7 pro

8.Diskuse

- p. Stanislav Vrtal vznesl dotaz zda manželé Kostkovi odkoupili část pozemku od obce a zda daný pozemek  prodávají

Pan starosta Přemysl Moravec seznámil zastupitele se skutečností, že proběhla jednání o oddělení a odprodeji tohoto pozemku, nicméně zatím nedošlo ani k uzavření smlouvy, ani k odprodeji.

- p. Stanislav Vrtal vznesl dotaz jak dalece je vyřízen spor s Krpálkovými ohledně pozemků 1466/3

Pan starosta Přemysl Moravec informoval zastupitelstvo o stavu soudního řízení. Obec doložila všechny doklady a informace požadované soudem, poté bylo řízení odročeno, žalující strana byla vyzvána k doložení dokladů a ujasnění pozemku o který vlastně vede spor.

Členové zastupitelstva obce neměli žádné další připomínky.

Všechny body jednání byly jednotlivě projednány a bylo o nich hlasováno.

Zapsala: Chalupová Blanka

Za Obecní úřad Čížov:

Přemysl Moravec						Ing. Martin Stengl, Ph.D.

starosta obce							místostarosta obce

Podpisy ověřovatelů:	Vrtal Stanislav

Prokš Jan